САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО

«ВЫБОРЖЕЦ».

Заседание Правления № 5                                                                 28.10.2023г.

Присутствовали:

Председатель: Горбачева Е.П.

Члены правления: Сосулина Т.А., Хмелинина Т.В., Дмитриева Т.Е., Боляк Ю.С.

Ревизионная комиссия: Миронова Е.В., Япарова А.М.

Бухгалтер: Вознесенская Е.Н.

Секретарь: Сосулина Т.А.

Повестка дня:

- ПАО Россети Ленэнерго.

- Водопровод.

- Заявление уч.226.

- Освещение.

- Режим работы правления в ноябре и декабре.

- ПАО Россети Ленэнерго.

ПАО Россети Ленэнерго подключили ТП-3444 (второй трансформатор) через кабель, проложенный под Третьей линией, к ВЛ-10. Следующий этап: подключение к ТП-3444 с 1 по 112 участки и подключение трехфазных счетчиков заявившим мощность 15 кВт. Срок данных работ пока не определен.

Постановили: Продолжать работу с ПАО Россети Ленэнерго по данным вопросам.

Принято: Единогласно.

- Водопровод.

Завершен первый этап замены водопровода на ПНД. Поменяли трубы на 2/3 Линии левая сторона и всё Новое садоводство, на 3/4 линиях правая и левая стороны.

Заменено 1940 метров труб, из них 64 метра с земляными работами.

Осталось поменять 5 линий – 1/2 линии левая и правая стороны, 1 линия, 2/3 правая сторона, 4/5 правая сторона.

Принято: Единогласно.

3. Заявление уч.226.

В правление поступило заявление от собственника участка 226 на спил аварийных деревьев, находящихся между участком 226 и дорогой на Пасторское озеро.

Постановили: Нанять рабочих и спилить аварийные деревья.

Принято: Единогласно.

4. Освещение.

В правление обратились садоводы с просьбой дооснастить светильниками все оставшиеся без них опоры (7 штук) для улучшения освещения улиц.

Постановили: Докупить и установить светильники на оставшиеся опоры.

Принято: Единогласно.

- Режим работы правления в ноябре и декабре.

Прием бухгалтера и председателя: 25 ноября и 30декабря с 11 до 14 часов.

Следующее заседание правление назначить на 25.11.2023.

Принято: Единогласно.

Члены Правления:                        Ревизионная комиссия:

Горбачева Е.П.                                       Миронова Е.В.

Сосулина Т.А.                                         Япарова А.М.

Дмитриева Т.Е.

Хмелинина Т.В.

Боляк Ю.С.